## Slide 1
2025
Mar
Apr
May
Jun
Jul
2025
Today
Hito 3
May 5
Hito 2
Apr 9
Hito 1
Mar 24
UI de creación de proyectos
Mar 24 – Apr 8
100%
Implementar drag & drop en tablero Kanban
Apr 9 - Apr 20
100%
Integrar prioridades de Épicas (alta/medio/baja) con colores en el Kanban
100%
Lógica para asignar Historias de Usuario a usuarios
Notificación de actualizaciones
May 15 - May 20
Visualizar de chat del proyecto
May 12 - May 17
Apr 21 - May 5
May 8 - May 12
0%
0%
0%